**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**«ТУРУНТАЕВО ПАРТНЕР»**

Томская обл., Томский р-он, Тел. 8(3822) 609-402 с.Турунтаево, ул. Школьная д. 4 E-mail: **mup-turuntaevo@mail.ru**

**План**

**Мероприятий по приведению качества воды до нормативных на 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Срок проведения работ** | **Исполнение** |
| с. Турунтаево ул. Комсамольская-ул. Пушкина | Замена участка водопроводной сети 1750м. | 15.05.2021-01.08.2021г | Исполнено |
| д. Халдеево | Установка водонапорной башни  | 01.06.2021-01.08.2021г | Исполнено |
| д. Подломск ул. Моладежная | Замена участка водопроводной сети 210м. | 01.08.2021-01.09.2021г | Исполнено |
| д. Перовкаул. Мира | Замена участка водопроводной сети 150м. | 01.09.2021-01.10.2021г | Исполнено |

**План**

**Мероприятий по проведению качества воды до нормативных на 2022 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ**  | **Срок проведения работ** | **Исполнение** |
| с. Новоархангельское | Замена участка водопроводной сети 1272м | 20.06.2022-01.08.2022г. | Исполнено |
| д. Перовка | Замена участка водопроводной сети 2624м | 01.08.2022-01.10.2022г. | Исполнено |

**План**

**Мероприятий по проведению качества воды до нормативных на 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ**  | **Срок проведения работ** | **Исполнение** |
| с. Новоархангельское | Замена участка водопроводной сети 1560м | 01.06.2023-01.11.2023г. | В работе |