**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22 » апреля 2019 г. № 45

с. Турунтаево

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к ОЗП 2019-2020 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года, повышения надежности тепло-, водоснабжения, а также эксплуатации объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Турунтаевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в сети Интернет - http://turuntaevo.tomsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Турунтаевского сельского поселения С.В. Неверный

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП Глава Турунтаевского

«ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Звездина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Неверный

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 гг.

по Турунтаевскому сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Ориентировочная  Стоимость, руб | Ответственный | Способ  финансирования |
| 1 | Ревизия водоразборных колонок | 16 шт | 35000 | Ж.В. Звездина | Средства тарифа |
| 2 | Ревизия водозаборных скважин с частичной заменой оборудования | 8шт | 65000 | Ж.В. Звездина | Средства тарифа |
| 4 | Ремонт насосного оборудования, замена вентилятора с. Турунтаево (котельная) | - | 30000 | Ж.В.Звездина  Администрация | 50%-Средства тарифа  50%-Бюджет |
| 5 | Ремонт водопровода  с. Турунтаево d100мм | 500 п/м | 400000 | Администрация | Бюджет |
| 6 | Ремонт водопровода  д. Подломск d 100мм | 150 п/м | 117000 | Администрация | Бюджет |
| 8 | Ремонт водопровода  д. Перовка d 63мм | 600 п/м | 468000 | Администрация | Бюджет |
| 9 | Техническое обслуживание и ревизия котлов и котельного оборудования  с. Новоархангельское | - | 15000 | Администрация | Бюджет |
| 10 | Приобретение оборудования для докотловой подготовки воды | 2 шт. | 122000 | Администрация | Бюджет |
|  | Итого |  | 1252000 |  |  |

Составил: Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Звездина