**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » марта 2016 г. № 57а

с.Турунтаево

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к ОЗП 2016-2017 г.г.

 В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, повышения надежности тепло-, водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Турунтаевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в сети Интернет - http://turuntaevo.tomsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Турунтаевского сельского поселения С.В. Неверный

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП Глава Турунтаевского с/п

«ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П.Анкудинова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Неверный

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг по Турунтаевскому

сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Ориентировочная Стоимость, руб | Ответственный | Способфинансирования |
| 1 | Ревизия водоразборных колонок | 16 шт | 35000 | Е.П.Анкудинова | Средства тарифа |
| 2 | Ревизия водозаборных скважин с частичной заменой оборудования | 8шт | 65000 | Е.П.Анкудинова | Средства тарифа |
| 3 | Ревизия и ремонт котлов с.Турунтаево | 3шт | 130000 | Е.П.Анкудинова | Средства тарифа |
| 4 | Ремонт насосного оборудования, замена вентилятора с.Турунтаево (котельная) | - | 300000 | Е.П.АнкудиноваАдминистрация | 50%-Средства тарифа50%-Бюджет |
| 5 | Замена электропроводки в здании котельной с.Турунтаево | - | 40000 | Е.П.Анкудинова | Средства тарифа |
| 6 | Ремонт водопроводаС.Турунтаево d100мм | 150 п/м | 180000 | Администрация | Бюджет |
| 7 | Ремонт водопроводаС.Новоархангельское d100мм | 40 п/м | 48000 | Администрация | Бюджет |
| 8 | Ремонт водопроводаД.Подломск d 100мм | 60 п/м | 72000 | Администрация | Бюджет |
| 9 | Ремонт водопроводаД.Халдеево d 80мм | 100 п/м | 120000 | Администрация | Бюджет |
| 10 | Ремонт водопроводаС.Перовка d 63мм | 40 п/м | 48000 | Администрация | Бюджет |
| 11 | Строительство центральной магистрали по ул.Заречной,с.Турунтаево | 1500 м/п | 1160000 | Администрация | Бюджет |
| 12 | Техническое обслуживание и ревизия котлов и котельного оборудования с. Нвооархангельское | - | 15000 | Администрация | Бюджет |

ИТОГО: 2 213 000

Составил: Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е,П,Анкудинова