- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРУНТАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_12 »__февраля_ 2015 г.                                                                               №__10_

с.Турунтаево

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Турунтаевского сельского поселения в 2015 году

На основании постановления Администрации Томского района от 04.02.2015 № 24

«О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2015 году», в целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2015 года в муниципальном образовании «Турунтаевское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2015 году.

- Рекомендовать директору МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»

(по согласованию)выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения (по согласованию).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и      разместить на официальном сайте муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в сети Интернет -  http://turuntaevo.tomsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                                      В.П. Ермоленко

Приложение

к Постановлению Администрации

Турунтаевского сельского поселения

от « 12 »  февраля  2015 г. №10

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2015 года в  муниципальном образовании «Турунтаевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 10.03.2015 | В.П. Ермоленко |
| 2. | Организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 3. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений | до 30 марта | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | 10.03.2015 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 5. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение дополнительных сил. | до 08 апреля | Н.В. Триппель МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) (посогласованию) Неверный С.В. Слюсар В.В. Сушков Б.А. Лютько В.В. |
| 6. | Организовать оповещение населения Турунтаевского сельского поселения о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения вплоть до подворного обхода. | при подготовке к половодью | А.Ю. Кобелева А.А. Кашкина Е.А. Гладченко |
| 7. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 08 апреля | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) Неверный С.В. Слюсар В.В. Сушков Б.А. Лютько В.В. |
| 8. | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | апрель-июнь | А.Ю. Кобелева А.А. Кашкина |
| 9. | Привести в готовность медицинский персонал поселения для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 08 апреля | Заведующие ФАП, Заведующая Турунтаевским отделением МБУЗ «СРБ № 1» (по согласованию) |
| 10. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопропускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 11. | Провести информирование населения о необходимости страхования имущества от непредвиденных ситуаций, в том числе ущерба от половодья, через предприятия, учреждения всех форм собственности, собрания жителей Турунтаевского сельского поселения | март-апрель | руководители, специалисты администрации А.Ю. Кобелева Е.А. Гладченко А.А. Кашкина |