**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование «Турунтаевское сельское поселение»**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Турунтаевского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г. № 3

11.02.2025

 с. Турунтаево

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» февраля 2025 г. № 6

с. Турунтаево

|  |
| --- |
| О мероприятиях по организованному пропускупаводковых вод на территории Турунтаевского сельского поселения в 2025 году  |

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2025 года в муниципальном образовании «Турунтаевское сельское поселение» согласно приложению.
2. Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2025 году.
3. Рекомендовать директору МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения (по согласованию).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в сети Интернет - <https://turuntaevskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Турунтаевского сельского поселения С.В. Неверный

Приложение

к постановлению Администрации

Турунтаевского сельского поселения

 от 11.02.2025 № 6

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории

при весеннем половодье 2025 года в муниципальном образовании

«Турунтаевское сельское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1 | Провести заседание комиссии по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод в 2024г. на территории Турунтаевского сельского поселения». | март | Глава поселения |
| 2 | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора, провести обследование мостов и гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод | до 20 марта | Глава поселенияМУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»(по согласованию) |
| 3 | Проверить системы оповещения населения  | до 5 марта | Глава поселения |
| 4 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка и при угрозе жизни и здоровью людей. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (школа, детский сад, остановки общественного транспорта, торговые точки, клуб, и т.д.). |  до 16 марта | Специалисты Администрации Турунтаевского сельского поселения  |
| 5 | Проводить мониторинг хода пропуска паводковых вод в населенных пкнтах Турунтаевского сельского поселения | март-апрель | Глава поселения |
| 6 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод.  | до 2 марта | Глава поселенияМУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»(по согласованию) ООО «Спас»(по согласованию) |
| 7 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 2 марта | Глава поселения |
| 8 | Организовать работу по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод | до 25 марта | Руководители предприятий всех форм собственности(по согласованию) |
| 9 | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы). | до 5 марта | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»(по согласованию) |
| 10 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 28 марта | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»(по согласованию) ООО «Спас» (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | март-апрель | Специалисты Администрации Турунтаевского сельского поселения  |